ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ІІІ сесія VII скликання

- РІШЕННЯ № 149

від 29 березня 2016 року

Про затвердження програми

"Охорона і збереження

культурної спадщини

Львівської області на 2016 – 2018 роки"

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійних комісій з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, Львівська обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму "Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016 – 2018 роки" (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Львівській обласній державній адміністрації (О. Синютка) здійснювати видатки на реалізацію Програми.

3. Львівській обласній державній адміністрації, за результатами виконання обласного бюджету Львівської області за дев’ять місяців 2016 року, вишукати кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації для пам’ятки національного значення – дерев’яної церкви Воздвиження Чесного Хреста в м. Дрогобичі у сумі 250 тис. грн і на виготовлення проектно-кошторисної документації для пам’яток дерев’яної сакральної архітектури в сумі 100 тис. грн (захід у додатку до Програми).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації (Ю. Візняк).

Голова обласної ради                                               Олександр  ГАНУЩИН

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Департамент архітектури та розвитку

містобудування обласної державної адміністрації

ПРОГРАМА

"Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області

на 2016 – 2018 роки"

Львів -2016

ЗМІСТ      ПРОГРАМИ

| № | Назва розділів | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Частина 1. Мета Програми | 3 |
| 2 | Частина 2. Розвиток сфери охорони культурної спадщини на Львівщині | 3 |
| 3 | Частина 2.2. Сучасний стан сфери охорони культурної спадщини в області | 4 |
| 4 | Частина 2.3. Необхідність розв’язання проблем програмним методом | 4 |
| 5 | Частина 3. Науково-дослідницьке та інноваційне забезпечення | 4 |
| 6 | Частина 4. Етапи реалізації Програми | 5 |
| 7 | Частина 5. Ресурсне забезпечення Програми | 5 |
| 8 | Частина 6. Очікувані результати Програми | 6 |
| 9 | Частина 7. Організація виконання та контроль | 6 |
| 10 | Частина 8. Механізми та критерії реалізації Програми | 7-8 |
| 11 | Додаток. Заходи розвитку галузі охорони культурної спадщини у 2016-2018 роках | 9-10 |

Частина 1. Мета Програми

Метою Програми є формування пам’яткоохоронної політики, збереження і популяризація пам’яток культурної спадщини області.

Досягнення вказаної мети передбачає реалізацію таких завдань Програми:

- Проведення повного обліку пам’яток культурної спадщини на території Львівської області шляхом їх  паспортизації.

- Проведення невідкладних реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини.

- Проведення невідкладних реставраційних робіт на пам’ятках дерев’яної сакральної архітектури.

- Раціональне використання та консервація об’єктів культурної спадщини, їх гармонійне функціонування в життєвому середовищі.

- Здійснення системних заходів з популяризації пам’яток культурної спадщини.

Частина 2. Розвиток сфери охорони культурної спадщини на Львівщині.

2.1. Загальні положення.

Стаття 54 Конституції України передбачає, що держава забезпечує збереження і охорону культурної спадщини. Відповідно, органи державної влади та місцевого самоврядування створюють належні умови щодо збереження  і охорони культурної спадщини на місцях.

Розбудова системи державного устрою України, повноцінної системи державної влади та місцевого самоврядування створюють відповідні умови щодо збереження національної культурної спадщини.

Закон України «Про охорону культурної спадщини», який був прийнятий       8 червня 2000 року, визначає основні засади державної політики у сфері охорони культурної спадщини, роль регіонів та місцевого самоврядування у здійсненні цієї політики.

Передумовою вирішення проблем із збереження і охорони культурної спадщини є реалізація місцевих програм відповідно до законодавства України.

Як свідчить практика, саме на місцевому рівні реально втілюються в життя основні положення державної пам’яткоохоронної політики. Саме місцеві програми дають можливість забезпечити взаємодію загальнодержавних і місцевих інтересів щодо забезпечення охорони пам’яток з державними, громадськими та з приватними інтересами у життєдіяльності міст і сіл області.

Програма охорони культурної спадщини – це система заходів, що здійснюється місцевими органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом забезпечення ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою, технічною та виробничою складовими частинами галузі охорони культурної спадщини.

Суб’єктами програми у сфері охорони культурної спадщини виступають органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, територіальні громади, фізичні та юридичні особи, об'єднання громадян і громадські організації, які впливають на процес охорони культурної спадщини.

  - Сучасний стан сфери  охорони культурної спадщини в області.

На території  Львівщини на державному обліку перебуває 8453 пам’яток культурної спадщини  (з них 816 пам’яток національного значення): 3755 пам’ятки архітектури (з них 794 - національного значення), 3833 пам’ятки історії (з них 14 - національного значення), 306 пам’ятки монументального мистецтва (з них 5 - національного значення), 500 пам’яток археології (з них 15 - національного значення), 59 пам’яток садово-паркового мистецтва (з них 5 – національного значення.

Відповідно до чинного законодавства України сфера охорони культурної спадщини має чотири основні складові частини (напрямки):

- Управління охороною культурної спадщини.

- Організація і проведення наукових досліджень пам’яток, їх державний облік і занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

- Організація реабілітації, ремонту та реставрації об’єктів культурної спадщини.

- Організація використання та пристосування об’єктів культурної спадщини.

Усі зазначені напрямки реалізуються за участю та під контролем органів охорони культурної спадщини, визначеними Законом України «Про охорону культурної спадщини».

  - Необхідність розв’язання проблем програмним методом.

Вирішення проблем збереження культурної спадщини Львівщини, яка є невід’ємною складовою культурного надбання України, потребує зусиль як органу охорони культурної спадщини, так й інших виконавчих органів місцевого самоврядування, власників та користувачів об’єктів культурної спадщини, громадськості, благодійних організацій тощо.

Саме для визначення напрямків їхньої спільної діяльності та взаємодії в галузі охорони об’єктів культурної спадщини, їх популяризації та залученні до туристичних маршрутів покликана Програма, в якій пропонуються на наступні напрямки:

- раціональне використання, консервація та реставрація об’єктів культурної спадщини, їх гармонійне функціонування в життєвому середовищі області;

- проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини та формування пропозицій для включення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України на основі облікової документації;

- створення умов для туристичної привабливості Львівщини через її історико-культурну спадщину, сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до туристичних маршрутів та розвитку туристично-екскурсійного руху;

- популяризація галузі охорони культурної спадщини.

Частина 3. Науково-дослідницьке та інноваційне забезпечення.

Основними напрямами науково-дослідницької та інноваційної діяльності під час реалізації Програми є:

- організація та проведення комплексних досліджень окремих будівель та споруд, археологічних об’єктів, історико-бібліографічні та архівні вишукування на цих об’єктах;

- вирішення науково-технічних та технологічних завдань збереження, консервації і реставрації пам’яток, з їх археологічними залишками включно;

- пошук та розробка традиційних і нових реставраційних технологій, впровадження їх у реставраційну практику;

- розробка спеціальної містобудівної документації, яка забезпечуватиме збереження комплексів та ансамблів;

- виконання комплексних проектних робіт з реабілітації, консервації та реставрації пам’яток;

- організація спеціального нагляду (моніторингу) за технічним станом пам’яток, ведення відповідних інформаційних баз даних технічного стану об'єктів;

- вивчення та узагальнення вітчизняного, міжнародного пам’яткоохоронного досвіду і можливостей його застосування в області.

Частина 4. Етапи реалізації Програми.

Реалізація програми «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016 – 2018 роки» передбачає поетапне досягнення її цілей та завдань.

Програма розрахована на реалізацію протягом 2016-2018 років. Реалізація Програми передбачає виконання таких етапів:

- забезпечення проведення першочергових досліджень з метою формування інформаційно-методичної бази охорони культурної спадщини в регіоні;

- забезпечення розробки науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та реставраційні роботи на найбільш цінних пам’ятках;

- забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам’ятках, їх реставрація та реабілітація.

Критерії щодо формування щорічних заходів наступні:

- передбачення фінансування аварійно-відновлювальних робіт для пам’яток культурної спадщини (об’єктів), яким загрожує часткова або повна втрата;

- передбачення фінансування для заходів і пам’яток культурної спадщини (об’єктів) роботи на яких були розпочаті у попередній період;

- передбачення фінансування для заходів і об’єктів, для яких буде заплановане співфінансування міжнародної технічної допомоги (МТД), районних та місцевих бюджетів області.

Частина 5. Ресурсне забезпечення Програми.

Програма спрямована на здійснення обласними органами виконавчої влади ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою, технічною та виробничою частинами галузі охорони культурної спадщини.

Обсяги щорічного фінансування Програми встановлюються під час затвердження обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та реальних можливостей бюджету. Крім того, для фінансового забезпечення виконання Програми залучаються в установленому законодавством порядку кошти державного та місцевого бюджетів в межах асигнувань, передбачених відповідними щорічними бюджетами, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам,  а також фонди охорони пам’яток (у тому числі міжнародна технічна допомога), благодійні внески юридичних і фізичних осіб та кошти з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Частина 6. Очікувані результати Програми.

Програма спрямовується на забезпечення умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку області, збільшення та ефективного залучення до сфери охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу області.

Реалізація Програми дозволить вирішити такі завдання:
1. Забезпечення удосконалення системи управління охорони об’єктів культурної спадщини в області.

2. Забезпечення виконання заходів з першочергових протиаварійних робіт щодо збереження об'єктів культурної спадщини, забезпечення збереження пам'яток у процесі їх експлуатації та проведення реставраційних пам’яткоохоронних заходів.
3. Продовження реалізації комплексної роботи з паспортизації об’єктів культурної спадщини. 
4. Всебічне сприяння розвитку науково-практичної бази формування стратегічних напрямків розвитку сфери охорони культурної спадщини, розробки та впровадження інноваційних науковомістких технологій реставрації об’єктів культурної спадщини.

5. Залучення місцевих та міжнародних донорських фондів у фінансуванні робіт з реставрації та ремонту об’єктів культурної спадщини області.

6. Вплив на розвиток туристичної галузі області.

7. Входження до європейської спільноти як регіону, що виконує свої міжнародно-правові зобов’язання у сфері охорони культурної спадщини.

Виконання Програми повинно дати поштовх позитивним зрушенням у сфері охорони культурної спадщини. Це стосується передусім усвідомлення суспільством необхідності збереження пам’яток для нинішнього і майбутніх поколінь, як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку національної свідомості Українського народу.

Частина 7. Організація виконання та контроль.

Організація виконання Програми покладається на департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації.

Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та  засобів масової інформації Львівської обласної ради (Ю.Візняк).

Департамент архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації щоквартально з нарощуваним підсумком, 25 числа наступного місяця після звітного періоду надає у департамент економічної політики облдержадміністрації та департамент фінансів облдержадміністрації звіти про стан виконання заходів Програми.

Частина 8. Механізми та критерії  реалізації Програми.

Механізм  реалізації програми «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 роки» передбачає здійснення  заходів  з 
охорони  культурної  спадщини,  паспортизації,  інвентаризації  та 
реставрації пам’яток культурної спадщини.

Головним     розпорядником     бюджетних    коштів    та  відповідальним виконавцем бюджетної програми є  департамент архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації.

Критерії відбору пам’яток культурної спадщини,

які потребують виконання ремонтно-реставраційних робіт

Під час  формування переліку робіт пріоритети надаються пам’яткам:

- на яких завершуються роботи, розпочаті у попередні роки,

- пам’ятки, які перебувають в аварійному стані,

- пам’ятки, які мають виготовлену проектно-кошторисну документацію на реставраційні роботи;

- пам’ятки для яких передбачене співфінансування з районного (місцевого) бюджету.

Бюджетні  кошти  використовуються  у  межах  відповідних бюджетних призначень на відповідний рік,  згідно з переліком робіт та заходів з 
охорони  культурної  спадщини,  з урахуванням заявок, що   подані:

- народними депутатами України, депутатами обласних, районних та місцевих рад

- звернення  від установ, організацій, органів місцевого самоврядування, релігійних громад чи громадян.

Заявка повинна містити наступну інформацію:

- приналежність об’єкта до переліку пам'яток національного чи місцевого значення (охоронний номер пам’ятки)

- місце знаходження пам’ятки;

- опис технічного стану ( основні пошкодження чи втрати та які необхідні першочергові протиаварійні роботи);

- наявність чи відсутність проектно-кошторисної документації на виконання реставраційних робіт;

- спроможність користувачів чи балансоутримувачів пам’ятки сприяти           співфінансуванню.

Заявки надсилати:

79008 м. Львів, вул. Винниченка 18, департамент архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації, тел. (032) 261-49-81,  факс (032) 261-01-39, E-mail:  arch@loda.gov.ua

Бюджетні кошти спрямовуються на:

- здійснення обліку     (виявлення,     наукового     вивчення, класифікації, державної реєстрації) об'єктів культурної спадщини;

- інвентаризація, паспортизація об'єктів культурної спадщини;

- проведення дослідницьких  робіт  та розроблення документації, 
необхідної для внесення об'єктів  культурної  спадщини  до  Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

- проведення робіт з  реставрації,  консервації,  реабілітації, музеєфікації,  ремонту пам'яток культурної спадщини  з  метою їх збереження, підтримання належного технічного стану,   відповідного  використання  та  обслуговування,  розроблення  необхідної  науково-проектної документації;

- здійснення заходів  з  охорони  культурної  спадщини  з метою забезпечення захисту,  запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди об'єктам культурної   спадщини   (проведення  охоронно-пошукових експедицій на  об'єктах  культурної  спадщини,  визначення  меж  і режимів  зон  охорони  пам'яток  архітектури і пам'яток культурної спадщини,  розроблення  планів організації території заповідників, науково-технічне та організаційне забезпечення дослідницьких робіт на  об'єктах  культурної  спадщини  з оприлюдненням їх результатів шляхом  проведення  семінарів  і  конференцій, видання збірників і каталогів).

Виконавці робіт:

- переможці процедури закупівлі товарів, робіт і послуг (у разі 
проведення процедури закупівлі);

- інші підприємства,  установи,  організації, які  виконуватимуть такі роботи і мають необхідну  матеріально-технічну базу  для  їх  виконання (якщо обсяг коштів не потребує проведення процедури закупівлі).

Критеріями визначення  виконавця  робіт  для  здійснення    заходів є:

- досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років  та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням напряму чи заходу бюджетної програми;

- виробничий потенціал   і   показники  виробничої  діяльності, науково-технічної бази;

- наявність бездефіцитного  фінансового  плану на поточний рік, фінансово-економічного   розрахунку   (обґрунтування)   здійснення заходів бюджетної програми;

- незбиткова діяльність  за  останні  два   роки,   відсутність 
 заборгованості за кредитами, наданими банками.

Керуючий справами

обласної ради                                                                Валентин ХАРЛОВ

Додаток

Заходи розвитку галузі охорони культурної спадщини  у 2016 -2018 роках

| Назва програми | Перелік заходів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальний фонд 2016 рік | Загальний фонд 2017 рік | Загальний фонд 2018 рік |  |
| Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 роки | Паспортизація об’єктів культурної спадщини | 700,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | внесення об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України у Львівській обл. на основі паспортизації нерухомих пам’яток та розробка пам’яткоохоронної документації |
|  | Проведення комплексу першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини | 6 010,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | проведення протиаварійних, консерваційних та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини |
|  | Проведення досліджень, вивчення та впорядкування історичних кладовищ, поховань та меморіалів | 380,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | збереження пам'яток історії |
|  | Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій | 440,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | збереження пам'яток історії |
|  | Проведення суцільного археологічного обстеження території області «Археологічний кадастр Львівської області» | 340,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | реалізації пілотного проекту суцільного археологічного обстеження територій Львівської області «Археологічний кадастр України. Львівська область» |
|  | Популяризація історико-культурної спадщини області | 300,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | популяризація пам’яток як об’єктів світової культурної спадщини; розширення міжнародних, культурних і наукових зв’язків; активізація розвитку туризму, зокрема міжнародного, як одного з джерел залучення інвестицій |
|  | Комплекс робіт на пам’ятках дерев’яної сакральної архітектури, які внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, в тому числі, виготовлення ПКД | 760,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | реставрація об’єктів внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з метою їх популяризації та активізації туризму |
|  | Виготовлення ПКД для пам'яток дерев'яної сакральної архітектури | 70,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень |  |
|  | ВСЬОГО: | 9 000,0 |  |  |  |

* Обсяги фінансування щорічно визначаються при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік

Т. в. о. директора департаменту

архітектури та розвитку містобудування

обласної державної адміністрації                                                   Оксана ТКАЧУК

ПАСПОРТ

(загальна характеристика обласної (бюджетної ) цільової програми)

Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області

на 2016 – 2018 роки

(назва програми)

1. Ініціатор розроблення програми Департамент архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми _______________________________________

3. Розробник програми Департамент архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації

4. Співрозробники програми _________________________________________

5. Відповідальний виконавець програми    Департамент архітектури та розвитку містобудування  облдержадміністрації

6. Учасники програми ______________________________________________

7. Термін реалізації програми  2016 – 2018 роки

7.1. Етапи виконання програми 
 (для довгострокових програм)

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації       в межах бюджетних  призначень*
програми, тис. грн., всього,                      
у тому числі:

8.1. коштів обласного бюджету (загального фонду) 2016 рік  – 9 000,0 тис.грн. 
коштів інших джерел  (вказати)  спеціального фонду - ______ тис.грн.

коштів обласного бюджету (загального фонду) 2017 рік  – в межах бюджетних               призначень* тис.грн. 
коштів інших джерел  (вказати)  спеціального фонду - ______ тис.грн.

коштів обласного бюджету (загального фонду) 2018 рік  – в межах бюджетних               призначень * тис.грн. 
 коштів інших джерел  (вказати)  спеціального фонду - ______ тис.грн.

* Обсяги фінансування щорічно визначаються при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік

Керівник установи - 
головного розпорядника        
коштів

Т. в. о. директора департаменту

архітектури та розвитку містобудування

обласної державної адміністрації                                                                 Оксана ТКАЧУК

Ресурсне забезпечення обласної (бюджетної) цільової програми

Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016 – 2018 роки

(назва програми)

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 9 000,0 | В межах бюджетних призначень * | В межах бюджетних призначень * | В межах бюджетних призначень * |
| у тому числі |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 9 000,0 | В межах бюджетних призначень * | В межах бюджетних призначень * | В межах бюджетних призначень * |
| районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети** |  |  |  |  |
| бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування** |  |  |  |  |
| кошти небюджетних джерел** |  |  |  |  |

* Обсяги фінансування щорічно визначаються при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів

Т. в. о. директора департаменту

архітектури та розвитку містобудування

обласної державної адміністрації                                                                                            Оксана ТКАЧУК

Пояснювальна записка  до напрямів уточнених заходів  на 2016 рік

до програми  «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 роки»

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Пропозиції для фінансування Грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОШТИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ |  |  |  |
|  | Паспортизація об’єктів культурної спадщини |  | 700 000 |  |
| 1 | Паспортизація об’єктів культурної спадщини Львівської області (Виготовлення облікової документації відповідно до вимог Наказу МКУ №158 від 11.03.2013) | І – ІV квартал | 350 000 | З метою формування Державного реєстру пам'яток культурної спадщини виконуються роботи щодо виготовлення облікової документації. У попередні роки за кошти обласного бюджету виготовлено паспорти та облікова документація для пам'яток області, що становить 40% від загальної кількості всіх видів пам'яток . Пропонуємо передбачити у 2016 році кошти на виготовлення паспортів для 60 пам'яток культурної спадщини. Перелік пам'яток додається. |
| 2 | Виготовлення облікової документації на нововиявленні пам’ятки культурної спадщини | І – ІV квартал | 350 000 | Відповідно до вимог Наказу Міністерства культури України №158 від 11.03.2013 пропонуємо передбачити у 2016 році кошти на виготовлення облікової документації 120 нововиявлених пам'яток культурної спадщини. Перелік нововиявлених пам'яток додається |
|  | Проведення комплексу першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини (поточний ремонт) |  | 6 010 000 |  |
| 3 | Поточний ремонт дерев’яної церкви Св. Михаїла в с. Ісаї Турківського р-ну | І – ІV квартал | 570 000 | У 2015 році виконано першочергові протиаварійні роботи на суму 185 тис.грн. – виведено з аварійного стану дахові конструкції над вівтарем. Для комплексної реставрації храму необхідно передбачити три етапи робіт: Перший етап (2016 рік) –– реставрація підвалин та несучих стін 570,0 тис.грн. Другий етап (2017 рік) – повна реставрація дахового покриття і куполів церкви– 1500,0 тис.грн. Третій етап (2018 рік) – реставрація внутрішніх розписів та іконостасу –1500,0 тис.грн. |
| 4 | Поточний ремонт дерев'яної церкви Собору Пресвятої Богородиці в с. Батятичі Кам’янко-Бузького р-ну | І – ІV квартал | 195 000 | Пам’ятка в аварійному стані. Необхідно терміново виконати роботи щодо конструктивів дахового перекриття та центрального куполу. Передбачене співфінансування Кам’янка-Бузької районної ради в межах 30% |
| 5 | Поточний ремонт дерев'яної церкви Св.Микити в с. Дернів Кам’янко-Бузького р-ну | І – ІV квартал | 305 000 | Пам’ятка в аварійному стані. Необхідно терміново виконати роботи щодо конструктивів дахового перекриття та центрального куполу. Передбачене співфінансування Кам’янка-Бузької районної ради в межах 30% |
| 6 | Поточний ремонт дерев’яної церкви Богоявлення Господнього в с. Кугаїв Пустомитівського р-ну | І – ІV квартал | 500 000 | Пам’ятка в аварійному стані. Необхідно виконати першочергові роботи щодо укріплення несучих конструкцій даху і стін. |
| 7 | Поточний ремонт дерев’яної церкви Собору Пресвятої Богородиці в с. Заболотці Бродівського р-ну | І – ІV квартал | 500 000 | У 2015 виконано першочергові протиаварійні роботи на суму 175,0 тис.грн. Виведено з аварійного стану підвалини храму. Комплексну реставрацію храму необхідно провести у два етапи: Перший етап (2016 рік) – повна реставрація дахового покриття та куполів церкви – 700,0 тис.грн. Другий етап (2017 рік)– реставрація несучих стін та внутрішні реставраційні роботи – 1000,0 тис.грн. |
| 8 | Поточний ремонт дерев’яної церкви Різдва Пресвятої Богородиці в с. Глиниці Яворівського р-ну | І – ІV квартал | 450 000 | Необхідно невідкладно виконати аварійно-відновлювальні роботи щодо укріплення несучих дерев’яних конструкцій всього даху та центрального куполу. Передбачене співфінансування Краковецької селищної ради в сумі 300,0 тис.грн. Щодо вирішення виконання комплексної реставрації пам’ятки необхідно провести додаткове обстеження |
| 9 | Поточний ремонт дерев’яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці в с. Морянці Яворівського р-ну | І – ІV квартал | 250 000 | Необхідно невідкладно виконати аварійно-відновлювальні роботи щодо підвалин храму з метою призупинити процес деформації зовнішніх несучих стін. Передбачене співфінансування Краковецької селищної ради в сумі 300,0 тис.грн. Щодо вирішення виконання комплексної реставрації пам’ятки необхідно провести додаткове обстеження |
| 10 | Поточний ремонт дерев’яної церкви Собору Пресвятої Богородиці в с. Лоні Перемишлянського р-ну | І – ІV квартал | 250 000 | У 2015 році було частково проведено протиаварійні роботи на пам’ятці Необхідно продовжити роботи щодо укріплення і несучих конструкцій храму. Релігійна громада передбачає співфінансування будівельних матеріалів. |
| 11 | Поточний ремонт дерев’яної церкви Покрови Пресвятої Богородиці в с. Лопушанка Турківського р-ну | І – ІV квартал | 200 000 | Звернення депутатів Львівської обласної ради, районної ради та районної державної адміністрації з клопотанням передбачити кошти для врятування пам’ятки. Необхідно виконати першочергові протиаварійні роботи щодо укріплення і реставрації частини храму, яка було пошкоджена вогнем. |
| 12 | Поточний ремонт дерев’яної церкви Св. Миколая в с. Сприня Самбірського р-ну | І – ІV квартал | 200 000 | Звернення релігійної громади з клопотанням передбачити кошти на виконання першочергових протиаварійних робіт щодо укріплення і реставрації храму. |
| 13 | Поточний ремонт дерев’яної церкви Св. Івана Богослова в с. Клекотів Бродівського р-ну | І – ІV квартал | 200 000 | Звернення депутата обласної ради О.Панькевича. Необхідно виконати першочергові протиаварійні роботи з метою запобігти повної руйнації храму. Щодо вирішення виконання комплексної реставрації пам’ятки необхідно провести додаткове обстеження |
| 14 | Поточний ремонт дерев’яної церкви Покрови Пресвятої Богородиці в с. Комарів Сокальського р-ну | І – ІV квартал | 100 000 | Необхідно виконати першочергові протиаварійні роботи з метою запобігти повної руйнації храму. Щодо вирішення виконання комплексної реставрації пам’ятки необхідно провести додаткове обстеження |
| 15 | Встановлення системи пожежогасіння на пам’ятках дерев’яної архітектури Львівської області | І – ІV квартал | 350 000 | З метою збереження дерев’яних храмів від знищення вогнем пропонуємо встановити системи пожежогасіння для п’яти пам’яток дерев’яної сакральної архітектури врахувавши цінність пам’яток: 1. м. Яворів дерев’яний храм Різдва Пресвятої Богородиці – пам’ятка національного значення 2. Буський район с. Ріпнів дерев’яний храм Покрови Пресвятої Богородиці – пам’ятка національного значення 3. Миколаївський район с. Повергів дерев’яний храм Св.Параскеви – пам’ятка національного значення 4. Сокальський район с. Тяглів дерев’яний храм Св.Параскеви – пам’ятка місцевого значення 5. Сколівський район с. Довжики дерев’яний храм Введення в Храм Пресвятої Богородиці – пам’ятка місцевого значення |
| 16 | КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ Спорудження меморіалів та впорядкування історичних кладовищ | І – ІV квартал | 700 000 | З метою вшанування історичної пам’яті загиблих Січових Стрільців Карпатської України |
| 17 | КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ Замок-палац – пам’ятка національного значення смт Поморяни Золочівського району Виготовлення проектно-кошторисної документації на виведення з аварійного стану та виконання першочергових аварійно-відновлювальних робіт | І – ІV квартал | 700 000 | Необхідно виконати першочергові протиаварійні роботи з метою запобігти повної руйнації замку. Щодо вирішення виконання комплексної реставрації пам’ятки необхідно провести додаткове обстеження |
| 18 | Резервний фонд для співфінансування об’єктів (пам'яток культурної спадщини) які, отримали міжнародну технічну допомогу, отримали фінансування з державного фонду розвитку, районних та місцевих бюджетів | І – ІV квартал | 300 000 |  |
| 19 | Проведення моніторингу пам’яток дерев’яної сакральної архітектури, визначення режиму їх збереження та порядку використання (оплата транспортних послуг) | І – ІV квартал | 100 000 |  |
| 20 | Заборгованість за виконані роботи у 2015 році |  | 140 000 |  |
|  | Проведення досліджень, вивчення та впорядкування історичних кладовищ, поховань та меморіалів |  | 380 000 |  |
| 21 | Впорядкування військового кладовища вояків Першої Світової війни в с. Верхні Гаї Дрогобицького району | І – ІV квартал | 40 000 | З метою вшанування історичної пам’яті вояків Першої світової війни пропонуємо передбачити кошти для впорядкування військового кладовища на якому захоронені вояки австрійської та російської армій – пропонується облаштувати дерев’яну огорожу та встановити центральний хрест |
| 22 | Впорядкування військового кладовища вояків Карпатської України в с. Климець Сколівського району | І – ІV квартал | 130 000 | З метою вшанування історичної пам’яті загиблих Січових Стрільців Карпатської України пропонуємо передбачити кошти для облаштування дерев’яної огорожі та встановити центральний хрест |
| 23 | Впорядкування Меморіального комплексу «Маківка» загиблих Українських січових стрільців біля с.Головецько Сколівського району | І – ІV квартал | 30 000 | З метою вшанування пам’яті Українських Січових Стрільців пропонуємо передбачити кошти для утримання в належному стані Меморіального комплексу «Маківка» |
| 24 | Впорядкування військового кладовища вояків І Світової війни в с. Бортники Жидачівського району | І – ІV квартал | 30 000 | З метою вшанування історичної пам’яті 6 тис. вояків Першої світової війни пропонуємо передбачити кошти для впорядкування військового кладовища на якому захоронені вояки німецької та російської армій – пропонується облаштувати дерев’яну огорожу та встановити центральний хрест |
| 25 | Впорядкування поховання воїнів Української Галицької Армії в м. Белз | І – ІV квартал | 50 000 | З метою вшанування пам’яті вояків Українських Галицької Армії пропонуємо передбачити кошти для утримання в належному стані Меморіального комплексу |
| 26 | Впорядкування меморіального комплексу загиблих в Другої Світової війни в с. Потелич Жовківського району | І – ІV квартал | 50 000 | З метою вшанування історичної пам’яті вояків Другої світової війни пропонуємо передбачити кошти для впорядкування військового кладовища |
| 27 | Впорядкування військового кладовища загиблих у 1915-1916 роках в с.Бортятин Мостиського району | І – ІV квартал | 30 000 | З метою вшанування історичної пам’яті вояків Першої світової війни пропонуємо передбачити кошти для впорядкування військового кладовища |
|  | Впорядкування військового кладовища вояків Першої Світової війни в м.Угневі | І – ІV квартал | 20 000 | Впорядкування кладовища вояків Першої світової війни є спільним українсько-австрійським проектом, який передбачає співфінансування |
|  | Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій |  | 440 000 |  |
| 28 | Дослідження місць пов’язаних із діяльністю Карпатської України на території Львівської області | І – ІV квартал | 30 000 | Комплекс робіт щодо пошуку, вивчення, ексгумації місць захоронень з подальшим перепохованням останків загиблих на меморіальні кладовища |
| 29 | Дослідження місць пов’язаних із діяльністю УПА на території Яворівського, Дрогобицького, Золочівського районів | І – ІV квартал | 50 000 |  |
| 30 | Проведення пошуку поховань, ексгумації та перепоховання останків загиблих в часи Першої Світової війни на території Львівської області | І - ІV квартал | 50 000 |  |
| 31 | Вивчення архівних матеріалів про поховання жертв воєн та політичних репресій на території Львівської області. | І - ІV квартал | 40 000 |  |
| 32 | Проведення пошуку поховань загиблих в часи Другої Світової війни на території Бродівського, Золочівського, Мостиського районів | І - ІV квартал | 40 000 |  |
| 33 | Впорядкування могил жертв воєн, учасників національно-визвольної боротьби та жертв політичних репресій на території с.Червоне Золочівського р-ну, с.Гаї Дрогобицького р-ну, сіл Климець, Рожанка, Головецько Сколівського р-ну, с. Буховичі Мостиського району | І - ІV квартал | 60 000 |  |
| 34 | Ексгумація та перепоховання загиблих в часи Другої Світової Війни на території Львівської області | І - ІV квартал | 50 000 |  |
| 35 | Здійснення пошуку поховань, ексгумації та перепоховання останків вояків дивізії «Галичина» у та.зв. «Бродівському котлі» на території Львівської обл. в т.ч. в Золочівському та Радехівському р-нах | І - ІV квартал | 50 000 |  |
| 36 | Пошуково-дослідницькі роботи на території Музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» у м. Львові | І - ІV квартал | 30 000 |  |
| 37 | Пошук та перепоховання останків українців та вояків інших національностей які загинули у часи Першої і Другої світових воєн на території Бродівського, Буського, Золочівського, Жовківського, Мостиського та Сколівського районів | І - ІV квартал | 40 000 |  |
|  | Проведення суцільного археологічного обстеження території області «Археологічний кадастр Львівської області» |  | 340 000 |  |
| 38 | Проведення суцільного археологічного обстеження території області «Археологічний кадастр Львівської області». Дослідження та експериментальні розробки у межах басейну річки Себечівка Сокальського району | І – ІV квартал | 190 000 | У 2015 році було продовжено виконання пілотного проекту «Археологічний кадастр Львівської обл.», розпочатий у 2008 році. Завершено обстеження басейну річки Солокія в межах Сокальського та Жовківського районів. На території Сокальського р-ну досліджено 25 кв.км де виявлено 40 об’єктів археологічної спадщини. На території Жовківського р-ну обстежено 10 кв.км де знайдено 10 об’єктів археологічної спадщини. Використано 95,0 тис. грн. передбачених коштів. Пропонуємо продовжити виконання програми, яка сприятиме вирішенню господарських питань щодо відведення земельних ділянок та розробки інвестиційних проектів у регіоні. |
| 39 | Рятівні археологічні дослідження курганної групи Корчів та поселення Белз | І – ІV квартал | 130 000 | Пропонуємо передбачити кошти для дослідження територій Сокальського р-ну: поселення біля с.Корчів та поселення біля Белза, які необхідно дослідити і врятувати від пограбування «чорними археологами». У попередні роки на місці поселень були виявлені численні знахідки кам’яної зброї, які свідчать про поселення близько третього ст. до н.е. Необхідно виготовити облікову документацію на ці об’єкти для внесення їх до Державного реєстру пам'яток України. |
| 40 | Археологічні дослідження пам’ятки археології «Мале городище» у міському парку м. Буська | І – ІV квартал | 20 000 | У 2015 році було розпочато дослідження пам’ятки археології «Мале городище» - в межах міста Буська – міський парк. Було досліджено 56 кв.м. Віднайдено матеріали періоду від висоцької культури до пізнього середньовіччя. Віднайдено господарську хату 6 ст., першу християнську церкву 12 ст. та давньоруські поховання. Було використано 40,0 тис.грн. Пропонуємо продовжити дослідження «Малого городища» у міському парку м.Буська |
|  | Популяризація історико-культурної спадщини області |  | 300 000 |  |
| 41 | Випуск науково-популярного журналу з охорони культурної спадщини «Наша спадщина» | І – ІV квартал | 75 000 | З метою популяризації охорони, реставрації та збереження культурної спадщини Львівської обл. у 2014 році було розпочато видання науково-популярного журналу «Наша спадщина»- єдиний в Україні журнал такого напрямку, який видається за кошти обласного бюджету. Крім результатів наукових досліджень, проектів регенерації та адаптації міських середовищ історичних міст, у кожному номері журналу друкується перелік пам'яток певного району. Висвітлюються позитивні моменти щодо проведення робіт на пам’ятках, досвід у збереженні пам’яток місцевими громадами та їх безпосередня участь. Друкуються статті про історію виникнення історичних населених місць, а також окремих пам’яток. Авторами є відомі вчені, львівські історики, архітектори, реставратори. Журнал розповсюджується у 12 найбільших бібліотеках України, у кожному районі Львівської обл. та серед наукових і громадських кіл. Кожен номер передається до Міністерства культури України. У 2015 році було підготовлено і випущено 4 номери журналу, використано - 80,0 тис.грн. Пропонуємо у 2016 році підготувати випуск 4 номерів науково-популярного журналу «Наша спадщина» |
| 42 | Виготовлення буклетів на пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури. | І – ІV квартал | 35 000 | З метою популяризації пам’яток дерев’яної сакральної архітектури області, які внесені до Списку світової спадщини ЮНЕСКО у 2015 році було підготовлено до друку і видано буклети про чотири храми ЮНЕСКО області. Буклетів видано 4000 примірників для кожної з чотирьох пам’яток і розповсюджені відповідно у храми ЮНЕСКО області. Використано 30,0 тис.грн. Пропонуємо виготовлення буклетів за тематикою «Шлях дерев'яної сакральної архітектури в Україні – Львівська область». Передбачається виготовити буклети з картою розташування дерев’яних храмів ЮНЕСКО |
| 43 | Проведення сьомої міжнародної наукової конференції «Осілість і седентаризація:матеріальна культура, господарство, світогляд» | І – ІV квартал | 44 000 | На базі історико-краєзнавчого музею міста Винники впродовж шести років (2010-2015 років) відбуваються наукові археологічні міжнародні форуми. У форумах беруть участь науковці Польщі, Німеччини, Молдови, Білорусії та ін. держав. На конференціях розглядаються питання етнокультурної та мистецької спадщини, виходять друком збірки наукових праць і статей з проблем археології та давньої історії, результати досліджень археологів, істориків, краєзнавців. Починаючи з третьої конференції співорганізатором був відділ охорони культурної спадщини ЛОДА. Пропонуємо долучитись до організації та проведення на базі історико-краєзнавчого музею міста Винники сьомого науково-археологічного міжнародного форуму на тему: «Осілість і седентаризація: матеріальна культура, господарство, світогляд». У форумі візьмуть участь науковці з різних країн, передбачено проведення конференції, виставки археологічних артефактів та випуск наукового збірника |
| 44 | Науково-практичний семінар для голів історичних міст Львівщини | І – ІV квартал | 34 000 | Впродовж п’яти років відділ охорони культурної спадщини ЛОДА організовував науково-практичні семінари щодо охорони культурної спадщини для відповідальних за охорону культурної спадщини працівників РДА та голів історичних міст Львівської області. У 2015 році проведено науково-практичний семінар, який відбувся у м. Жовкві та на території Республіки Польщі з метою обміну досвідом. Використано 25,0 тис.грн. Пропонуємо організувати науково-практичний семінар для голів історичних міст Львівщини. |
| 45 | Міжнародна науково-практична конференція «Дерев'яна сакральна спадщини Карпат в Списку ЮНЕСКО –проблеми збереження та використання» | І – ІV квартал | 30 000 | З метою обміну досвідом щодо охорони і збереження об’єктів ЮНЕСКО відділом було організовано і проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Дерев'яна сакральна спадщина Карпат в Списку ЮНЕСКО» Пропонуємо організувати проведення міжнародної науково-практична конференція «Дерев'яна сакральна спадщини Карпат в Списку ЮНЕСКО –проблеми збереження та використання» |
| 46 | Семінар «Замки Помор’я в Польщі – приклад ревіталізації пам'яток» | І – ІV квартал | 37 000 | З метою обміну досвідом щодо збереження, відтворення та консервації замків і палаців відділом організовано і проведено міжнародний семінар «Досвід управління замково-палацовими комплексами» на території області та Польщі. Використано 30,0 тис.грн. Заплановано організувати і провести міжнародний науково-практичний семінар « Замки Поморя в Польщі – приклад ревіталізації пам'яток». |
| 47 | Міжнародна науково-практична конференція «Культурний ландшафт та проектована зелень –складова частина охорони пам’яток» | І – ІV квартал | 31 000 | З метою обміну досвідом щодо збереження паркової архітектури заплановано провести міжнародну науково-практичну конференцію м. Жовква – Софіївка «Культурний ландшафт та проектована зелень –складова частина охорони пам’яток ». |
| 48 | Заборгованість за проведений семінар у 2015 році |  | 14 000 |  |
|  | КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ Комплекс робіт на пам’ятках дерев’яної сакральної архітектури, внесених до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, та виготовлення ПКД |  | 760 000 |  |
| 49 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для комплексної реставрації дерев’яної церкви Св. Юра в м. Дрогобич | І – ІV квартал | 280 000 | Об'єкт потребує комплексної реставрації. Згідно конвенцій і рекомендацій ЮНЕСКО роботи на пам’ятках ЮНЕСКО можуть виконуватись лише на підставі виготовленої і затвердженої ПКД |
| 50 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для комплексної реставрації дерев’яної церкви Пресвятої Трійці в м. Жовкві | І – ІV квартал | 70 000 |  |
| 51 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для комплексної реставрації дерев’яної церкви Зіслання Святого Духа в с. Потелич Жовківського району | І – ІV квартал | 150 000 |  |
| 52 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для комплексної реставрації дерев’яної церкви Собору Пресвятої Богородиці в с. Матків Турківського району | І – ІV квартал | 100 000 |  |
| 53 | Виготовлення інформаційних таблиць для дерев’яних храмів об’єктів ЮНЕСКО | І – ІV квартал | 40 000 | Пропонуємо виготовити дерев’яні інформаційні таблиці для встановлення біля чотирьох пам'яток ЮНЕСКО. На таблиці буде повна назва об’єкту ЮНЕСКО та його розташування на мапі області. |
| 54 | Відновлення електромережі дерев’яної церкви Зіслання Святого Духа в с. Потелич Жовківського району | І – ІV квартал | 20 000 | У 2015 році електромережа пам’ятки була пошкоджена внаслідок удару грому. Необхідно відновити електромережу та винести електрощит за межі об’єкта згідно вимог електропостачання. |
| 55 | Реставрація огорожі дерев’яної церкви Св. Юра в м. Дрогобич | І – ІV квартал | 50 000 | У 2015 році виконувались роботи щодо часткового благоустрою території пам’ятки, а саме реставрація огорожі навколо території. Пропонуємо продовжити реставрацію дерев'яної огорожі |
| 56 | Реставрація огорожі дерев’яної церкви Собору Пресвятої Богородиці в с. Матків Турківського району | І – ІV квартал | 50 000 | У 2015 році виконувались роботи щодо часткового благоустрою території пам’ятки, а саме реставрація огорожі навколо території. Пропонуємо продовжити реставрацію дерев'яної огорожі |
|  | КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ Виготовлення ПКД для пам'яток дерев'яної сакральної архітектури |  | 70 000 |  |
| 57 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для реставрації Мурів урочища Замочок в м. Белз Сокальського району | І – ІV квартал | 70 000 | Звернення народного депутата України М.Бондара з проханням передбачити в обласному бюджеті кошти на виготовлення ПКД |
|  | РАЗОМ |  | 9 000 000 |  |

Т.в.о. директора департаменту

архітектури та розвитку містобудування

обласної державної адміністрації                                                                                                  Оксана ТКАЧУК