ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

VI сесія VII скликання

- РІШЕННЯ № 361

від 14 лютого 2017 року

Про затвердження Програми

зовнішнього освітлення населених пунктів

Львівської області на 2017 – 2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; враховуючи висновки постійних комісій з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики, Львівська обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.

2. Доручити Львівській обласній державній адміністрації (О. Синютка) при формуванні обласного бюджету враховувати видатки на реалізацію Програми.

3. Рекомендувати головам районних державних адміністрацій при формуванні місцевих бюджетів передбачити кошти на співфінансування заходів Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики (Б. Гагалюк).

Голова обласної ради                                    Олександр ГАНУЩИН

ПРОГРАМА

зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області                       на 2017 – 2020 роки

- 2017

З М І С Т

стор.

1. Обґрунтування доцільності розроблення Програми зовнішнього освітлення населених пунктів  Львівської області  на 2017 – 2020 роки…...3

2. Мета Програми………………………………………………………………4

3. Основні завдання та заходи реалізації Програми…………………………4

4. Обсяги та джерела фінансування Програми………………………………5

5. Терміни реалізації Програми……………………………………………….5

6. Очікувані результати виконання Програми……………………………….5

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми………………...6

Додатки

Додаток 1. Паспорт   ……………………………………………...……...7

Додаток 2. Фінансове забезпечення  Програми зовнішнього освітлення  населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки…….      .…8

Додаток 3. Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки    ………… ……….....9

- Обґрунтування доцільності розроблення Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області  на 2017 – 2020 роки

Програма зовнішнього освітлення населених пунктів  Львівської області на 2017 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена на підставі Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та операційної цілі 2.1. «Безпека» стратегічної цілі 2. «Якість життя» Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року.

2.1.	Визначення термінів.

У Програмі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

зовнішнє освітлення – освітлення вулично-дорожної мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об’єктів за допомогою перетворення електричної енергії в світлову;

об’єкти зовнішнього освітлення – електричне та допоміжне обладнання і електромережі (у тому числі лінії електропередач напругою до 1000 В, апаратура диспетчерського зв’язку, автоматика та телемеханіка), що забезпечують належне функціонування, відповідно до державних стандартів, технічних умов та норм вуличного, об’єктного та архітектурно-декоративного освітлення;

утримання об’єктів зовнішнього освітлення – роботи пов’язані з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування таких об’єктів згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами;

світлоточка – місце перетворення електричної енергії і світлову на мережах зовнішнього освітлення; є одиницею калькулювання вартості робіт з утримання об’єктів зовнішнього освітлення.

  - Характеристика об’єктів зовнішнього освітлення.

На сьогодні у Львівській області з 1928 населених пунктів 600 освітлено на 80 – 100 %. Загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення в населених пунктах області становить 3,5 тис. км, у тому числі кабельні мережі – 0,3 тис. км, повітряні – 3,2 тис. км.

Освітлення вулиць і доріг забезпечується 88,16 тис. одиниць світлоточок, у тому числі світильниками з лампами розжарювання – 15,86 тис. одиниць, компактними люмінесцентними лампами – 6,4 тис. одиниць, ртутними – 9,64 тис. одиниць, натрієвими – 45,46 тис. одиниць, металогалогенними – 7,4 тис. одиниць, світлодіодними джерелами світла – 3,4 тис. одиниць. Керування зовнішнім освітленням здійснюється 4 дистанційними автоматизованими системами. Населеними пунктами області щорічно споживається більше 30 млн. кВт /год. електроенергії, що становить близько 20,3 млн. грн.

Сьогоднішній стан об’єктів зовнішнього освітлення сільських та селищних населених пунктів не відповідає сучасним вимогам та нормативам і забезпечує освітленість вулиць лише на 55 %. Значна частина вулиць залишається неосвітленою або потребує повної реконструкції.					Основними причинами такого стану є: експлуатація старих кабельних та повітряних ліній, відсутність шаф управління зовнішнім освітленням, зношеність світильників, використання енергозатратних ламп розжарювання та шкідливих ртутних ламп, що призводить до значних витрат та втрат електричної енергії. 		Відповідно виникла  потреба у встановленні сучасних мереж зовнішнього освітлення, світильників та джерел світла, заміні існуючих електролічильників на лічильники зонального диференційованого обліку, встановлення сучасних систем автоматизованого керування зовнішнім освітленням.

- Мета Програми.

Мета програми – підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, забезпечення якісного утримання об’єктів зовнішнього освітлення, покращення криміногенної та зменшення аварійної ситуацій, та впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання, будівництво нових об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів області.

- Основні завдання та заходи реалізації Програми.

  - Завдання.

– приведення об’єктів зовнішнього освітлення вздовж доріг загального користування місцевого значення, які є вулицями населених пунктів, зокрема вулиць і доріг комунальної власності до норм і стандартів діючого законодавства;

– оснащення об'єктів зовнішнього освітлення обладнанням з використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

– покращення стану благоустрою населених пунктів;

– покращення криміногенної та аварійної ситуації в нічний час, забезпечення комфортного проживання населення;

– зменшення травматизму населення в умовах незадовільного стану доріг, недостатньої видимості у зв’язку з погодними умовами;

– зменшення споживання електричної енергії об’єктами зовнішнього освітлення.

3.2. Шляхи вирішення.

- першочергове освітлення вулично-шляхової мережі населених пунктів сільських, селищних та об’єднаних територіальних громад, зокрема аварійно небезпечних ділянок доріг, пішохідних переходів, доріг із насиченим автомобільним рухом;

- залучення коштів обласного та місцевого бюджетів, інших джерел, в т. ч. грантів та кредитних ресурсів для будівництва та реконструкції об’єктів зовнішнього освітлення та подальшим їх якісним утриманням;

- використання виробничого потенціалу підприємств області для виготовлення електричного обладнання зовнішнього освітлення;

Для виконання зазначених напрямів територіальні громади забезпечують належне управління, утримання та ефективну експлуатацію об’єктів зовнішнього освітлення, що перебувають у їх комунальній власності.

3.3. Заходи Програми

3.3.1. Реконструкція, будівництво та капітальний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення передбачає:

- встановлення нових та заміна існуючих 49,7  тис. одиниць світлоточок:

0,6 тис. од. - світильники з металогалогенними лампами;

17,5 тис. од. - з натрієвими лампами;

31,6 тис. од. із світлодіодними лампами.

- будівництво та реконструкцію 2,2 тис. км мереж зовнішнього освітлення:

1,6 тис. км повітряних з попередньо-ізольованими проводами;

0,6 тис. км кабельних ліній. 								          - влаштування нових та заміна існуючих опор;

- встановлення 439 автоматизованих систем керування  зовнішнім  освітленням;

- встановлення 1200 приладів диференційованого обліку електричної енергії.

3.3.2. Встановлення 0,6 тис. світлодіодних світильників, в т.ч. автономних світлодіодних джерел освітлення.

- Обсяги та джерела фінансування Програми.

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

Співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел становить не менше: 10 % для сільських рад, 20% для селищних рад, 30% для об’єднаних територіальних громад від передбачених коштів обласного бюджету.

Обсяги фінансування Програми визначаються під час затвердження (уточнення) показників обласного бюджету на відповідний рік.

Перелік об’єктів, який пропонується для фінансування на відповідний рік, формується департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації у відповідності до Порядку конкурсного  відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за вищезазначеними заходами.

Оплата витрат на видачу технічних умов приєднання електрообладнання до електричних мереж та виготовлення проектно-кошторисної документації здійснюється за кошти місцевих бюджетів.

- Терміни реалізації Програми.

Термін реалізації Програми – з 2017 по 2020 роки.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми:

- забезпечить реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, зокрема у сфері благоустрою житлово-комунального господарства;

- поліпшить якість житлово-комунального обслуговування  населення області шляхом  використанням енергоефективних технологій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- покращить стан благоустрою населених пунктів;

- знизить криміногенну та аварійну ситуацію в нічний час, забезпечить комфортне проживання населення;

- знизить кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- створить ефективну систему обліку та регулювання споживання електричної енергії, раціональне її використання для освітлення населених пунктів області;

- забезпечить в 1288 населених пунктах області показники освітлення до               100 %;

- зменшить споживання електричної енергії на 25 %, що становить близько 7,5 млн. кВт год. /рік.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації облдержадміністрації.

Керуючий справами обласної ради                        Валентин ХАРЛОВ

Додаток 1

ПАСПОРТ

Програми зовнішнього освітлення населених  пунктів Львівської області                           на 2017 – 2020 роки

1. Ініціатор розроблення програми: Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми _______________________________________

3. Розробник програми: Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації

4. Відповідальний виконавець програми:  Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації

5. Учасники програми: Райдержадміністрації, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади							                 6. Термін реалізації програми:   2017 – 2020 роки

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього: кошти на реалізацію Програми щорічно визначаються при затвердженні (уточненні) показників обласного бюджету на відповідних рік

7.1.Загальний обсяг фінансових ресурсів на 2017 рік: 11 000,0 тис. грн.,                в т.ч.

7.1.1. кошти обласного бюджету: 10000,0 тис. грн.

7.1.2. кошти місцевих бюджетів:    1000,0 тис. грн.
___________________________________

Директор департаменту розвитку та                                                                           експлуатації  житлово-комунального                                                         господарства	                                                                                     Н.І. Романчук _____________________ 		______________

Додаток 2

Фінансове забезпечення  Програми

зовнішнього освітлення  населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки*

| № п/п | Найменування заходу | Виконавець | Терміни виконання | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |  |  | Очікувальні результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |  |
| 1 | Реконструкція, будівництво та капітальний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення | Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства | 2017 – 2020 | 2017 | 11000,0 | 10 000,0 | 1000,0 |  | Покращення вуличного освітлення сільських, селищних, міських населених пунктів |
|  |  |  |  | 2018 |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |
| 2 | Встановлення автономних світлодіодних джерел освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |

Примітка: пооб’єктний розподіл коштів обласного бюджету здійснюється щорічно, виходячи з фактично виділених коштів, за погодженням з відповідними комісіями обласної ради.

*Обсяг коштів на реалізацію Програми щорічно визначається при затвердженні (уточненні) показників обласного бюджету на відповідних рік.

Директор департаменту

розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства                                                                             облдержадміністрації                                                                                                                                        Н.І. Романчук

Додаток 3

Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми зовнішнього освітлення населених пунктів

Львівської області на 2017 – 2020 роки

1. Порядок конкурсного  відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки (далі – Порядок) визначає механізм проведення конкурсного відбору департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації інвестиційних проектів (далі – Проекти), які відповідають заходам Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки (далі – Програма).

2. Оголошення  про проведення конкурсу розміщується  департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації на офіційному сайті облдержадміністрації та письмово повідомляється локальною поштою райдержадміністраціям.

3. Відбір проектів здійснюється на засіданнях конкурсної комісії (далі - Комісія), до складу якої входять представники:

- департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

- постійної депутатської комісії з питань: будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики Львівської обласної ради;

- комісії з питань житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури (транспорту) та паливно-енергетичного комплексу Громадської ради при Львівській облдержадміністрації (за згодою).

4. Комісію очолює керівник департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Склад Комісії затверджується наказом директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Комісія проводить засідання у визначений термін.

5. Райдержадміністраціями, сільськими та селищними радами, об’єднаними територіальними громадами (далі - замовник Проекту), не пізніше ніж у двотижневий термін після опублікування оголошення на зазначеному сайті та отримання письмового повідомлення, подаються Проекти до департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства.

Проекти, які подаються на конкурс, повинні:

5.1. відповідати заходам Програми;

5.2. реалізовуватися в сільських  та селищних населених пунктах;

5.3. відповідати  кошторисній вартості від 400,0 тис. грн до 1 млн 200 тис гривень;

5.4. підтверджуватися документами щодо передбаченого співфінансування в розмірі не менше 10 % до коштів обласного бюджету.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

– інформаційна картка проекту за формою згідно з додатком;

– затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна документація в цінах поточного року;

– копія позитивного експертного звіту  державної  будівельної  експертизи, проведеної в поточному році ( за необхідності);

– документ про затвердження проектно-кошторисної  документації;

– рішення органу місцевого самоврядування, на території якого реалізовується Проект про підтвердження співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел фінансування;

6. Голова Комісії  визначає дату, час і місце проведення засідання  Комісії для розгляду Проектів,  поданих на конкурс,  не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення  засідання Комісії.

7. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює                департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

8. Документи, які подаються на Конкурс, підписуються керівниками   райдержадміністрації, сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад і скріплюються печаткою.

Замовник Проекту забезпечує надання достовірної інформації, що міститься у поданих документах.

9. Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації проводить  перевірку  комплектності та змісту пакета документів,  наведеного в пункті 5 цього Порядку, та, у разі якщо він є повним,  оформленим  належним  чином та за своїм змістом відповідає вимогам цього Порядку, реєструє проект у журналі.

10. Якщо  замовник  Проекту подав неповний або оформлений неналежним чином комплект документів, департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації протягом двох робочих днів письмово повідомляє замовника Проекту про відмову в реєстрації поданого проекту.

11. Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації не пізніше ніж за п'ять робочих днів до засідання Комісії розсилає її членам копії інформаційних карток проектів.

12. Комісія на своєму засіданні розглядає та надає оцінку поданим проектам, які розподіляються за такими критеріями:

12.1. Якщо обсяг співфінансування з місцевих бюджетів та /або інших коштів у відсотковому співвідношенні до коштів обласного бюджету становить:

10% – 1 бал;

від 11 %  до 15 % – 2-3 бали ;

від 15 %  до  20 % – 3-4 бали;

більше 20 % –          4 бали.

12.2. Якісні показники (кількість населення, яке проживає в населеному пункті):

до 1000 чол. –        1 бали;

до 2000 чол. –        2 бали;

до 3000 чол. –        3 балів;

більше 3000 чол. – 4 балів.

12.3. Річна економія електричної енергії становить:

до 10 % –        1 бал;

10% - 20 % –   1-2 бали;

більше 20 % – 2- 3 бали.

13. Оцінювання Проектів здійснюється за максимальною кількістю балів,  нарахованих  за критеріями, визначеними в пункті 12 цього Порядку.

14. Рішення  Комісії приймається на її засіданні за умови присутності не менше двох третин її складу.

Рішення комісії  вважається   прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні комісії. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії при прийнятті рішення є вирішальним.

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації у трьохденний строк після прийняття рішення Комісії інформує учасників конкурсу про його результати.

15. За результатами засідання Комісії складається протокол щодо переліку переможців конкурсу  з  розподілом коштів за Проектами,  який  підписується  Головою Комісії.

16. За результатами  конкурсного відбору відповідно до  протоколу  формується  перелік Проектів - переможців конкурсу  для фінансування на поточний рік, який подається на затвердження головам обласної ради та обласної державної адміністрації.

17. У випадку економії бюджетних коштів та відповідно до перегляду показників обласного бюджету на поточний рік до переліку Проектів додатково включаються Проекти, які за результатами проведеного конкурсу не пройшли у попередньому відборі та отримали нижчий бал за відібрані Проекти.

Додаток                                     до Порядку  конкурсного  відбору Проектів в рамках реалізації заходів Програми зовнішнього освітлення населених пунктів  Львівської області на 2017-  2020 роки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  ПРОЕКТУ

| № з/п | Стаття (назва) | Форма надання |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основні відомості |  |  |
| 1.1 | Назва проекту |  |  |
| 1.2. | Місце реалізації Проекту |  |  |
| 1.3. | Мета Проекту |  |  |
| 1.4. | Очікувані результати від реалізації Проекту (описати що буде зроблено та досягнуто), км, од. світлоточок, кількість пристроїв | Обов’язкове заповнення |  |
| 2. | Показники Проекту |  |  |
| 2.1. | Обсяг інвестицій, тис. грн., в т.ч.: |  |  |
| 2.1.1. | обласний бюджет |  |  |
| 2.1.2. | місцеві бюджети |  |  |
| 2.1.3. | інші залучені кошти |  |  |
| 2.2. | Приналежність населеного пункту (сільська та селищна територія ) |  |  |
| 2.3. | Кількість населення, що проживає в населеному пункті ( чол.) |  |  |
| 2.4. | Сума співфінансування , тис. грн. |  |  |
| 2.5. | Економія електричної енергії (розрахунок) кВт*год /рік, % |  |  |
| 3. | Поточний стан формалізації Проекту |  |  |
| 3.1. | Стан проекту (ПКД, державна експертиза) |  |  |
| 3.2. | Розпорядчий документ про затвердження ПКД (№ та дата) |  |  |
| 3.3. | Експертний звіт держбудекспертизи ( № , дата) |  |  |

Замовник  Проекту                        (підпис)                                   (ініціали та прізвище)
  ___________ 
   (дата) 
   		М.П.